Załącznik nr 2 do Prospektu  Informacyjnego  „ APARTAMENTY  MAŁA GÓRA 10   ” : Harmonogram płatności i przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.

| lp | Nazwa etapu I | Planowana data realizacji | % zaawansowania etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stan zerowy budynku (płyta na kondygnacji garażu ) | 30.04.2020 | 25% |
| 2 | Stan Surowy otwarty budynku | 30.11.2020 | 25% |
| 3 | Wykonanie instalacji wewnętrznych : Wod-kan ,CO ,wentylacja, elektryczna ,montaż stolarki okiennej w budynku . | 30.04.2021 | 20% |
| 4 | Wykonanie tynków , wylewek | 31.08.2021 | 10% |
| 5 | Elewacja, posadzki z płytek gresowych na balkonach, , balustrady ze stali nierdzewnej wykończenie klatek schodowych, zagospodarowanie terenu ,montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej , wykonanie przyłączy Wod-kan , CO, MPEC, montaż windy , | 29.10.2021 | 10% |
| 6 | Odbiór windy przez UDT , oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | 31.12.2021 | 10% |