Załącznik nr 2 do Prospektu  Informacyjnego  „ RÓŻANA 28 : Harmonogram płatności przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.

| lp | Nazwa etapu | Planowana data realizacji | % zaawansowania etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stan zerowy budynków nr 18-37 Organizacja placu budowy | 31.12.2021 | 20% |
| 2 | Płyta na kondygnacji parteru budynków nr 18-37 | 31.03.2022 | 15% |
| 3 | Stan surowy otwarty budynków nr 18-37 , stan zerowy budynków nr 1-17 | 30.06.2022 | 20 % |
| 4 | Stan surowy otwarty budynków nr 1-17 , Instalacje budynków nr 18-37 bez osprzętu: elektryczna, wod-kan, CO, gaz, montaż stolarki zewnętrznej budynków 18-37 za wyjątkiem drzwi do budynków 18-37 | 30.12.2022 | 15% |
| 5 | Instalacje budynków nr 1-17 bez osprzętu: elektryczna, wod-kan, CO, gaz, montaż stolarki zewnętrznej budynków 1-17 za wyjątkiem drzwi do budynków 1-17 | 31.03.2023 | 10% |
| 6 | Ocieplenie i zabudowa poddaszy budynków 1-37 montaż drzwi zewnętrznych budynków 1-37 Tynki wewnętrzne, wylewki budynków 1-37 | 30.09.2023 | 10% |
| 7 | Elewacja, posadzki z płytek gresowych na balkonach, , balustrady ze stali nierdzewnej budynków 1-37 Zagospodarowanie działki: parkingi z kostki brukowej, droga dojazdowa, ogrodzenie osiedla budynków 1-37 przyłącza elektryczne, gazowe, wodne ,kanalizacyjne budynków 1-37 | 30.12.2023 | 10% |